云水岗北农业种植景观大田运营管理服务项目

招

标

文

件

招  标  人：安徽省清和建设发展有限责任公司

日      期：  2022 年 11月14日

## 第一章 招标公告

安徽省清和建设发展有限责任公司拟对“云水岗北农业种植景观大田运营管理服务项目  ”（项目名称）项目进行公开招标，欢迎具备条件的国内投标人参加投标。

一、项目名称及内容：

1、项目名称：云水岗北农业种植景观大田运营管理服务项目

2、项目地点：合肥市经开区高刘镇大姚路云水岗北项目

3、招标人：安徽省清和建设发展有限责任公司

4、项目业主：安徽省清和建设发展有限责任公司

5、项目概况：安徽省清和建设发展有限责任公司拟通过的公开招标的方式选取一家服务单位，对云水岗北项目农业景观大田提供农业种植、运营、管理服务。详见招标文件。

6、资金来源：自筹。

7、项目概算： 15万元

8、项目类别：服务类

9、标段划分：本项目共划分  1 个标段

二、投标人资格

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）投标人营业执照经营范围应满足本项目需求；

（三）本项目不接受联合体投标；

（四）投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人：

1.被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

2.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

3.在最近三年内（自投标截止之日向前追溯 3年，下同）有骗取中标或串通投标或严重违约或重大工程质量事故或重大生产安全事故的（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准），前述行政处罚已完成信用修复的，自行政处罚作出机关或信用修复主管部门同意修复之日起满一年，或在线修复审核通过之日起满一年的，不受三年期限限制；

4.在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

5.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

6.在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

7.在近三年内投标人或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；

8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参与本项目投标，一经发现，将视同围标处理。

三、招标文件的获取及招标文件发售办法

1.获取时间： 2022 年 11 月15日上午09:00至 2022年 11月20日下午17:30

2.获取方式：潜在投标人须登录合肥滨湖投资控股集团有限公司官网自行下载招标文件，在开标时间前到招标文件指定地点报送投标文件即可。

四、开标时间及地点

1.开标时间： 2022 年11月21日 15 : 00 。

2.开标地点：合肥市包河区徽州大道1388号滨湖集团办公楼 9 楼会议室

五、投标截止时间

2022 年 11 月21日下午15 : 00。

注：因疫情防控原因，现要求各投标单位于2022年11月21日下午14:30-15:00递送投标文件至滨湖集团（徽州大道1388号）门卫处，并签到，无需在现场等候开标结果，后续关注集团网站公告即可。

六、联系方法

招标单位：安徽省清和建设发展有限责任公司

地址：合肥市包河区徽州大道1388号

联系人：张工

电话： 0551-63457790

## 第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 安徽省清和建设发展有限责任公司 |
| 2 | 项目业主 | 安徽省清和建设发展有限责任公司 |
| 3 | 项目名称 | 云水岗北农业种植景观大田运营管理服务项目 |
| 4 | 项目编号 | 2022BHZB078 |
| 5 | 项目概算 | 15万元 |
| 6 | 包别划分 | 不分包 □分为 包 |
| 7 | 项目性质 | 服务类 |
| 8 | 招标形式 | 公开招标 |
| 9 | 联合体投标 | □允许 不允许 |
| 10 | 投标有效期 | 开标后90天 |
| 11 | 服务期限 | 本项目服务期限暂定为1年。合同期内经考核合格、中标人履约良好且合同双方同意，可续签下一年度合同，续签合同时中标费率和本合同其他条款均保持不变。续签合同最多可达到两次，最长续租期限不超过2025年12月31日。 |
| 12 | 投标保证金 | 无。 |
| 13 | 答疑 | 2022 年 11月17日 8：30 至 17：30 ，以书面形式递交至合肥滨湖投资控股集团有限公司。 |
| 14 | 勘察现场 | 自行勘察 □ 统一组织 |
| 15 | 标书份数及封装 | 1.投标文件：1份正本，2份副本。 2.投标人应将投标文件正本和副本分别用非透明文件袋密封，在封签处加盖公章，并标明招标项目名称、投标单位名称（全称）及正本和副本。投标人在每一份投标文件上要注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。 |
| 16 | 投标时间及地点 | 投标截止时间：同开标时间 标书递交地点：招标文件指定地点滨湖集团（徽州大道1388号）门卫处 投标文件接收时间：北京时间 2022 年11月21日下午 14 ：30 至北京时间 2022年11 月21日下午15 ：00 |
| 17 | 开标时间及地点 | 开标时间：2022年11 月21日15：00 开标地点：滨湖集团 9 楼会议室（合肥徽州大道1388号） |
| 18 | 评标办法 | 详见招标文件第四章评标办法。 |
| 19 | 增值税税金的计算方法 | （1）计税方法： 一般计税方法 □简易计算方法 （2）发票类型： 增值税专用发票 □增值税普通发票 （3）增值税税率按照国家有关规定执行。 （4）注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人，应按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。 |
| 21 | 报价方式 | □总价：___ □单价：___ 费率：___ □定价：___ □其他：___。 |
| 22 | 最低投标限价 | □无 有，投标费率≥10%。 |
| 23 | 投标报价的其他要求 | 详见第三章委托人要求 |
| 24 | 履约保证金 | （1）形式：; 银行转账. （2）金额：叁万元 （3）履约保证金退还时间：中标人服务期满并完成合同义务后30个日历天内无息退还。. |
| 25 | 投标人信用记录 | 1.投标文件中须提供投标人信用承诺（格式见投标文件格式“投标人信用承诺”）【“投标人信用承诺”须盖投标人公章；联合体投标的。（未提供或提供不符合的，投标无效）。 |
| 26 | 业绩要求 | / |
| 27 | 资格审查方式 | 资格后审。 |
| 28 | 本项目提供除电子版招标文件以外的其他资料 | 无 □电子版图纸 □光盘 |
| 29 | 本地化服务 | 本项目是否要求本地化服务能力：要求□不要求 本地化服务的能力是指具有下列条件之一： （1）在合肥行政区域范围（含四县一市）具有固定的办公场所及人员； （2）投标人在合肥行政区域范围（含四县一市）注册成立的； （3）投标人在合肥行政区域范围（含四县一市）有服务机构且具有本地化实施服务能力的； （4）承诺中标即在合肥行政区域范围（含四县一市）设立服务机构且具有本地化实施服务能力； |
| 30 | 付款方式 | 中标人以本项目税后利润为基数，按照结算费率确定的比例向招标人支付运营管理费。即当前合同年期满后一个月内，由招标人指定的会计师事务所完成项目收支审计工作，中标人予以配合，审定项目税后利润。中标人按照招标人审定的税后利润和考核后确定的结算费率计算运营管理费，在收到招标人书面通知之日15日内向招标人支付运营管理费。 结算费率确定方法：年度考核总分90分以下每扣1分项目年利润提取支付运营管理费比例上浮2%。（如中标费率为10%，年度考核总分为85分，则利润提取支付运营管理费比例为10%+5*2%=20%）。 |
| 31 | 其他 | （1）中标人应在规定期限内领取《中标通知书》，若中标人未在规定期限内领取《中标通知书》，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒； （2）中标人应在规定期限内提交履约担保并与招标人签订合同，若中标人未能在规定期限内提交履约担保或签订合同，招标人有权取消中标人中标资格，并将相关违约行为报送监管部门，实施信用惩戒。 |
| 32 | 解释权 | （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； （2）同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； （3）如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； （4）除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标及投标文件提交阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； （5）按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

# 第三章  委托人要求

前注：

1.投标人自行考虑“营改增”税收费用及风险，中标后须按国家相关规定缴纳税金并按招标人要求提供发票，费用含在本次投标总价中，中标后不作调整。

2.如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中的约定方式在接受答疑截止时间前联系招标人。否则视同理解和接受。

一、项目概况

云水岗北项目位于合肥新桥科技创新示范区，项目内农业景观大田面积约 700 亩，包含池塘、道路、沟渠、河道、田间机耕路等面积。现通过的公开招标的方式选取一家服务单位，对云水岗北项目农业景观大田提供农业种植、运营、管理服务。

二、项目服务内容

1、管理服务：

①投标人在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护招标人的合法权益。

②投标人应组建能够满足本项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成服务工作，并向招标人汇报工作进展。

③投标人应自行承担项目实施过程中的安全责任，招标人在任何情况下不承担任何责任。

④招标人如需要投标人做好相关服务和配合工作的，投标人应在24小时内与招标人对接，并按要求适时做好服务和配合工作。

⑤农业种植景观大田服务范围内产生的突发争议事件，应由投标人自行协调解决。

⑥服务范围内的农田、池塘、道路及林地应由投标人进行日常维护并指派专人看守。

2、运营服务：

①投标人应根据云水岗北项目地理位置、项目定位、周边配套等因素制定经营方针以及农业种植方案，相关方针及方案按季度与招标人协商、汇报。

②投标人应负责农业板块年度活动规划，指导活动策划与执行。

③投标人应负责农业板块全年品宣工作方案，指导对接媒体资源、协作文案与美工、自媒体平台管理，景观大田形象等设计工作，以及产品的开发与设计工作，提出危机公关的处置方案。策划、组织实施行业性活动（农文旅相关活动）。

④投标人应负责提报农业种植景观大田活动运营区域公用配套提升方案、游艺区域建设运营方案及配套设施维护管理等工作。

⑤投标人应负责项目整体经营管理，提报运营成本预算，并接受招标人的考核，项目运营理念要突出文化主题、地区特色等。整合项目区域内产品资源，负责产品销售。

⑥投标人应建立、建全运营管理体系、规章制度等，交由招标人审核监督。

⑦投标人每年还需组织不少3次的相关培训（包括但不限于礼仪、安全生产、业务专业技能等培训）。

⑧在持续性经营过程中出现的问题（包括但不限于安全生产工作、成本管控等）投标人应及时提出修正建议，确保农业板块稳步提升、发展、经营。

⑨投标人应根据年度经营计划，分解任务目标，制定考核计划，对现场员工进行考核工作，考核结果报送招标人审核监督。

3、种植服务：

①招标人有权指定投标人种植相关品种和数量，投标人需提供年度种植计划报招标人审定后实施。若产生投标人报送种植计划外的特约种植任务，招标人支付相关品种农作物种植所产生的生产资料、人工、机械、管理、加工、包装、运输及技术服务等费用。

②投标人承担设备、日常管理及所有工作(包括但不限于育苗移栽、肥水管理、病虫草防除、作物收获及销售等)。

③经审定后的年度种植计划，投标人需自行采购优质种子或种苗、肥料和药品、进行土肥水病虫害防治、统一广告宣传、统一申报品牌销售等；投标人负责管理并对指定的种植区域进行种植。

④相应的农机设备使用需求由投标人自行解决。

⑤因投标人管理不当造成死苗、枯苗，植株间距过大等情况，使整体景观受到影响，其面积合计不得超过10%。如若因为自然灾害造成上述情况，投标人在积极采取相应补救措施后效果任无法保证，在与招标人协商确认后，投标人不承担相关责任。

⑥投标人有义务配合招标人迎接各级政府和部门检查。

⑦投标人必须保证遵守国家土地管理的相关法律,确保土地不抛荒,不改变土地用途,不对土地造成永久性损害。未经招标人同意不得擅自改变土地、水系、道路现状。合同期内要保护好承包的土地，不得损毁土地；合同到期或解除后，若造成土地损毁，投标人必须负责土地复耕。

⑧投标人保证对食品安全负责,所生产产品符合食品安全相关规定,不达标产品绝不流向市场。

⑨收割后产生的附料（秸秆）等，要求采用环保的处理方式。

⑩招标人有权对投标人种植过程的操作进行检查、监督并提出整改措施。

投标人不得将土地经营权进行转让，一经发现，招标人有权终止合同，收回土地，投标人现场种植土地地上经济作物作为违约赔偿并扣除项目履约保证金。

⑪在合同履行期内,投标人负责田间管理,对缺苗、植株被破坏等情况要及时采取有效措施进行补救,对此造成的经济损失由投标人自行承担。

⑫投标人在服务期结束后，当季农作物成熟收割完成后完成清场工作，不得耽误下一期农业种植工作的开展。

三、服务要求

1、管理服务要求：

①运作过农业种植管理项目，有自己的自持项目和优质团队；

②根据上述服务内容，搭建完善组织构架，并且服务期阶段委派人员的行业（专业）工作经验不少于3~5年；投标人自行承担委派人员的住宿、交通等费用。

③项目服务期间，投标人年投入额不得少于土地流转租金的 80 %，投标人年投入额需提供台账、发票等佐证材料。

④项目服务期间，若投标人服务严重偏离招标人需求，招标人有权终止合同，收回土地。投标人现场种植土地地上经济作物作为违约赔偿并扣除项目履约保证金。

2、运营服务要求：

①全盘负责农业板块的运营工作，包括但不止于产业品牌服务、产业招商服务、文旅运营服务、文旅营销服务、文旅招商服务等，并协助招标人做好内外部的协调沟通，完成项目品牌价值的快速提升；

②根据项目运营目标和招标人需求，制定项目品牌宣传计划，并举办相关活动。

③行业活动：运营服务期内每年度策划并成功举办不少于4场行业活动（农文旅相关活动，投标人需在服务方案里具体阐述）。

3、种植服务要求：

①投标人种植相关品种和数量需按期报告招标人。

②招标人有权对投标人种植过程的操作进行检查、监督并提出整改措施。

③招标人享有所有关于惠农补贴和政府产业扶持政策，所有涉及该地块的农业扶持政策补助归招标人所有，投标人必须配合招标人做好相关工作并提供相关资料。

④投标人在国家法律、法规和政策允许范围内，享有自主生产经营权、产品收益权、处置权，包括水源、道路、沟渠等使用权。

⑤由于政府规划建设或相关政策需要，招标人有权提前终止合同，投标人必须无条件响应，但招标人需提前一个月通知投标人并协助投标人与当地政府部门协商青苗补偿等费用。费用补偿以政府部门确定为主，招标人不做另行补偿。

4、业态与功能要求：

①总体布局合理，人流动线顺畅、安全；

②业态规划与运营活动协调考虑，注意避免出现不协调的场景；

③通过合理的功能布局使各活动、住宿、餐饮与公共空间之间自然衔接；

④按照国家、地方相关行业规定，设定专业的储藏和其他功能的设施，同时兼顾通风、采光和藏品保护等要求。

5、安全性要求：

①项目整体运营管理与日常经营活动，应满足相关规范要求，满足现行国家和地方对消防、环保和安全生产的要求；

②项目整体经营业态以及运营活动应考虑安全性，保证游客和工作人员不会受到任何人身伤害；

③投标人应自行承担项目实施过程中的安全责任，招标人不承担任何经济和法律责任。如发生重大安全生产事故，招标人有权单方面解除合同，收回土地，投标人现场种植土地地上经济作物作为违约赔偿并扣除项目履约保证金。

6.财务管理要求:

本项目要建立健全的财务管理制度，项目单独建账，收支独立核算。

四、投标人承诺：

投标人在投标文件中需提供承诺函，承诺项目服务期间，投标人年投入额不得少于服务范围土地流转租金的80%（土地流转租金费用标准参照招标人签订的土地流转合同租金标准）。合同生效投标人进场后7日内向招标人提供资金投入计划，招标人有权核对投标人资金台账，年投入额若有不足部分需进行差额补款并汇入招标人指定账户作为违约赔偿（如服务范围700亩，当年土地流转租金为600元/亩，则投标人年投入额= 80%*700*600=336000元，若核对资金台账后确定当年实际年投入额小于336000元，则不足部分作为违约金由投标人赔偿给招标人）。

五、关于考核：

1、考核依据：云水岗北农业种植景观大田运营管理服务合同、投标文件、招标文件以及相关法律法规。

2、结算费率确定方法：招标人对投标人进行运营管理服务考核，考核与项目年利润提取支付运营管理费比例挂钩，年度考核总分75分及以上为合格。其中：年度考核总分达到90分及以上视为服务优秀，年度考核总分90分以下每扣1分项目年利润提取支付运营管理费比例上浮2%。若考核总分数低于75分，招标人有权直接解除合同，投标人现场种植土地地上经济作物作为赔偿并扣除项目履约保证金。

3、考核方法：

①招标人将组织不少于3人组成的考核小组，负责本项目的考核工作。组长由分管运营管理的副总担任，成员由招标人相关业务人员组成。考核期间投标人须积极配合，指定专人负责考核工作。

项目考核按照日常考核、春秋种植季考核、年度考核相结合的原则进行。具体考核时间由考核组组长确定。考核采用百分制，年度考核总分为年度考核指标得分值*40%+日常考核分值平均值*20%+春秋种植季考核分值平均值*40%。

日常考核考核人员按照“云水岗北农业种植景观大田运营管理服务日常考核表”进行打分，对农业种植现场进行巡查考核。考核打分表需中标人签字确认。日常考核分值平均值纳入年度考核中计算，占比20%。考核内容详见云水岗北农业种植景观大田运营管理服务日常考核表。

云水岗北农业种植景观大田运营管理服务项目日常考核表

项目单位：                                     考核时间：

| 序号 | 项目 | 考核标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 种植计划执行情况 | 按照种植计划进行种植，根据招标人种植要求保质保量完成相应种植任务。不按照种植计划执行，每一项扣1分。 | 10 |  |  |
| 2 | 种植作物生产情况 | 农业种植物的长势及整体的观赏效果达到招标人要求。 | 10 |  |  |
| 3 | 田间管理情况 | 死苗、枯苗、杂草不得超过单位种植面积10%，除杂草要求及时清除杂草，方法合理彻底。田埂杂草高度不得超过农作物高度60%。目视有明显杂草影响景观的，扣0.1分，严重的扣0.5分。 | 10 |  |  |
| 4 | 填平坑洼 | 要求及时填平坑洼地，是花卉植物中无坑洼积水，平整美观。有覆土或坑洼不平，每个地块扣0.1分，严重的扣0.3分 | 10 |  |  |
| 5 | 补植情况 | 对被破坏或其他原因引起死亡的植物应及时补植，无裸露地。补植要补与原来植物相同的品种，适当密植，补植后加强保养，保证一个月内覆盖率达90％。明显缺株的扣0.1分，有残花枯叶的扣0.1分。 | 10 |  |  |
| 6 | 病虫害防治 | 要求及时做好病虫害的防治工作，以防为主，精心管护，使植物增强抗病虫能力，经常检查，早发现早处理．采取综合防治、化学防治、物理人工防治和生物防治等方法防止病虫害蔓延和，尽量采用生物防治的办法，以减少对环境的污染。用化学方法防治时，喷药一般要在傍晚、周末进行，及时与招标人沟通，通知周边相关人员做好防护；药物、用量及时对环境的影响，要符合环保的要求和标准．病虫危害率在2％以下。有明显的病虫害的每块扣0.1分，严重的扣0.3分。 | 10 |  |  |
| 7 | 项目人员、生产设备情况 | 按月向招标人报送人员配备、生产设备使用情况。未报送，扣5分。 | 5 |  |  |
| 8 | 垃圾清理 | 修剪物与枯枝残叶等绿化垃圾及白色垃圾等及时清理，保证低于垃圾桶80%，无异味。未及时清理，每次扣0.1分。 | 5 |  |  |
| 9 | 日常维护、看守 | 服务范围内农田、池塘、道路及林地的维护、看守。每出现一次土地被他人侵占偷种未及时处理得扣1分。 | 10 |  |  |
| 10 | 公共设施养护管理 | 园区配套公共设施养护管理情况，不得出现损坏无法使用。明显养护不到位或损坏的，每有一项扣0.5分。 | 10 |  |  |
| 11 | 安全管理 | 项目运营管理满足国家规范及招标文件要求，无安全隐患。每有一项扣0.5分。 | 10 |  |  |
|  | 总得分 |  |  |  |  |
| 考核组考核意见 | 考核组长（签字）： |  |  |  |  |
|  | 考核组成员（签字）： |  |  |  |  |
| 项目单位对考核结果签字确认： |  |  |  |  |  |

春秋种植季考核，按“云水岗北农业种植景观大田运营管理服务项目春秋种植季考核表”进行考核打分。春秋种植季考核分值平均值纳入年度考核中计算，占比40%。考核内容详见云水岗北农业种植景观大田运营管理服务春秋种植季考核表。

云水岗北农业种植景观大田运营管理服务项目春秋种植季考核表

项目单位：                                     考核时间：

| 序号 | 项目 | 考核标准 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营方针、农业种植方案 | 按照云水岗北项目地理位置、项目定位、周边配套等因素制定经营方针以及农业种植方案，方案合理，切实可行。按季度提供给招标人。逾期未报送，扣2分。 | 10 |  |  |
| 2 | 种植计划完成情况 | 按照种植计划进行种植，根据招标人种植要求保质保量完成相应种植任务。种植计划未完成的，每一项扣1分。 | 10 |  |  |
| 3 | 项目投入情况 | 按照招标文件要求对项目进行合理投入。投入情况不满足招标人时序进度要求的，进行相应扣分。 | 10 |  |  |
| 4 | 项目人员配备、生产设备使用情况 | 按月向招标人报送人员配备、生产设备使用情况。未报送，扣5分。 | 5 |  |  |
| 5 | 农业项目品宣情况 | 按照招标文件要求制定农业板块品宣工作方案，策划小麦、面粉、玉米（含水果玉米）、面包、手工面条、精酿啤酒等产品开发，形成系列文创伴手礼。未报送方案的，扣2分。未完成策划文创伴手礼的，扣2分。 | 10 |  |  |
| 6 | 农文旅活动情况 | 策划并成功举办行业活动（农文旅相关活动）。未完成，扣5分。 | 5 |  |  |
| 7 | 组织培训 | 组织相关培训（包括但不限于礼仪、安全生产、业务专业技能等培训）。未完成，扣5分。 | 5 |  |  |
| 8 | 项目配套提升管理 | 制定种植景观大田活动运营区域公用配套提升方案、游艺区域建设运营方案及配套设施维护管理到位。未提供或未到位，每一项扣2分。 | 10 |  |  |
| 9 | 日常维护、看守 | 服务范围内农田、池塘、道路及林地的维护、看守。日常考核中发现问题未按照招标人要求及时整改到位的，每有一项扣1分。 | 10 |  |  |
| 10 | 安全管理 | 项目运营管理满足国家规范及招标文件要求，无安全隐患。日常考核中发现问题未按照招标人要求整改到位的，每有一项扣0.5分。 | 10 |  |  |
|  | 总得分 |  |  |  |  |
| 考核组考核意见 | 考核组长（签字） |  |  |  |  |
|  | 考核组成员（签字） |  |  |  |  |
| 项目单位对考核结果签字确认： |  |  |  |  |  |

对日常考核及春秋种植季考核中发现的问题，中标人应按照招标人要求及时整改、并将整改完成情况报招标人，招标人进行核查。中标人未报送整改回复、未完成整改或整改不合格的，将计入年度考核中。期间，中标人可以合理的缘由用书面方式申请问题的延期、缓办、取消，招标人进行核查并回复，中标人按回复进行办理。

年度考核，按“云水岗北农业种植景观大田运营管理服务年度考核表”进行考核打分。考核内容详见云水岗北农业种植景观大田运营管理服务项目年度考核表。年度考核总分为年度考核指标得分值*40%+日常考核分值平均值*20%+春秋种植季考核分值平均值*40%。

云水岗北农业种植景观大田运营管理服务项目年度考核表

项目单位：                                     考核时间：

| 序号 | 项目 | 考核标准 | 分值 | 权重 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 年度经营计划 | 按照年度经营计划执行，分解任务目标。未完成，本项不得分。 | 10 | 40% |  |  |
| 2 | 种植计划完成情况 | 按照种植计划进行种植，根据招标人种植要求保质保量完成相应种植任务。种植计划完成不理想的，每一项扣1分。 | 10 | 40% |  |  |
| 3 | 项目投入情况 | 按照招标文件要求及投标承诺书承诺完成项目投入。未完成，本项不得分。 | 10 | 40% |  |  |
| 4 | 农文旅活动情况 | 按照招标文件要求策划并成功举办4次行业活动（农文旅相关活动）。未完成的，一次扣2.5分。 | 10 | 40% |  |  |
| 5 | 农业项目品宣情况 | 按照全年品宣工作方案执行，完成文创产品的设计、开发。未完成，本项不得分。 | 10 | 40% |  |  |
| 6 | 组织培训 | 制定培训方案，组织不少于3次培训（包括但不限于礼仪、安全生产、业务专业技能等培训）。未完成的，一次扣3分。 | 10 | 40% |  |  |
| 7 | 休闲体验项目运营 | 采摘种植体验例共享菜园、大田种植体验、喂养、垂钓等休闲娱乐项目运营开发。未完成，本项不得分。 | 10 | 40% |  |  |
| 8 | 田间日常管理 | 服务范围内农田、池塘、道路及林地的维护、看守。日常考核中发现问题未按照招标人要求及时整改到位的，每有一项扣1分。 | 10 | 40% |  |  |
| 9 | 项目应急及安全管理 | 项目运营管理满足国家规范及招标文件要求，无安全隐患。日常考核中发现问题未按照招标人要求整改到位的，每有一项扣0.5分。 | 10 | 40% |  |  |
| 10 | 运营服务管理 | 制定健全的运营管理体系及规章制度，同时服从配合招标人的整体项目管理。制度缺失的扣1分；不服从招标人管理的，发现一次扣1分。 | 10 | 40% |  |  |
| 一 | 年度考核指标得分 |  |  |  |  |  |
| 二 | 日常考核分值 | 日常考核分值平均值*20% |  | 20% |  |  |
| 三 | 春秋季种植季考核分值 | 春秋种植季考核分值平均值*40% |  | 40% |  |  |
|  | 年度总得分 |  |  |  |  |  |
| 考核组考核意见 | 考核组长（签字） |  |  |  |  |  |
|  | 考核组成员（签字） |  |  |  |  |  |
| 项目单位对考核结果签字确认： |  |  |  |  |  |  |

本考核办法由招标人负责解释，项目实施过程中招标人保留修改的权利。

六、报价要求

1、本项目服务范围内土地由投标人进行种植运营管理，投标人需从项目年度利润中按比例提取向招标人支付运营管理费。投标人需对年度利润提取比例进行费率报价，年度利润提取率不得低于10%。

2.本项目采用费率报价（费率≥10%，否则视为投标无效）的报价方式,报价费率小数点后保留不超过两位小数（如投标人报价费率为15.347%，小数点后第三位直接舍去，评标时投标人的评审费率即为15.34%）。

3、本项目投标人的报价费率为合同签订的依据。

4、投标人投标前应进行现场勘查，各种风险须充分考虑，中标后不得以任何理由提出调整价格。

5、投标人须充分考虑所有服务成本，中标及合同履约期内，不得以任何理由变更或拒绝服务。

# 第四章 评标办法

第一章    总  则

第一条 为了做好“云水岗北农业种植景观大田运营管理服务项目”项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评审法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 招标人将组织不少于3人组成的评标委员会（以下简称评委会），负责本项目的评标工作。招标人内部监督小组，负责评标过程中的记录、联络及评委会交办的其他工作。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的服务对招标文件的符合性及响应性。

第二章  评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要服务要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或招标人不能接受的附加条件；

（三）通过投标初审；

（四）报价不低于投标成本；

（五）评委会依据招标文件认定的其他原则。

第七条 评委会遵循公开、公平、公正和科学诚信的原则，对所有投标文件均采用相同程序和标准，进行评定。

第八条 评审程序

1、本次评标采用综合评审法，评委会对投标文件进行初审，投标文件应实质上响应招标文件的要求，应与招标文件所有条款、条件和规定相符，无显著差异或保留。对内容不全，影响正常评标的投标文件由评标委员会初审后按无效标书处理。

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 评标办法 | 中标候选人排序方法 | 评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价高的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会根据投标文件投票，按少数服从多数的原则确定中标候选人顺序。 |
|  |  | 最多可中标段数量 | / |
| 2.2 | 分值构成 | 分值构成 （总分100分） | （1）商务、技术部分：70分 （2）投标报价：30分 |
| 2.3 | 评标基准价计算 | 价格分评标基准价计算 | 评标价=投标函文字报价 评标基准价计算：通过商务及技术文件和报价文件初步评审的最高评标价作为评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化 |

初审指标表如下（投标人初审指标有一项不合格即作废标处理）：

一、初审指标

| 初审表（废标指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的扫描件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。联合体投标的，联合体各方均须提供。 |
| 2 | 投标函 | 符合招标文件要求 |  | 详见第八章投标文件格式“投标函” |
| 3 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |  | 详见第八章投标文件格式“投标授权书” |
| 4 | 投标人信用承诺 | 符合招标文件要求 |  | 详见投标文件格式“投标人信用承诺” |
| 5 | 投标人资质 | 符合招标公告要求 |  | 提供资质证书扫描件 |
| 6 | 业绩 | 符合招标公告要求 |  | 详见投标人须知前附表 |
| 7 | 标书响应情况 | 付款响应、服务期限响应 |  | 详见投标人须知前附表 |
| 8 | 投标人关于服务范围内土地年投入额的承诺函 | 符合招标文件要求 |  | 详见第八章投标文件格式 |
| 9 | 项目人员配备 | 符合招标文件中委托人要求 |  | 详见第八章投标文件格式 |
| 10 | 项目运营管理方案 | 符合招标文件中委托人要求 |  | 详见第八章投标文件格式 |
| 11 | 标书规范性 | 无严重的编排混乱、内容不全或字迹模糊辨认不清、前后矛盾情况，对评标无实质性影响的 |  |  |
| 12 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或招标文件有明确规定的 |  |  |
| 初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。评标委员会根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为废标依据。 |  |  |  |  |

二、详细评审

2.1评标委员会按照评分细则对进入综合评分的所有投标人的投标文件进行综合评分。

2.2本项目综合评分满分为100分，其中：商务技术分值占总分值的权重为70%，报价价格分值占总分值的权重为30%。

（1）商务技术得分

商务及技术分计算方法为：对某一投标人的商务及技术得分，取各位评委评分之平均值，保留至小数点后两位数，得到该投标人商务及技术分。

（2）报价得分

投标报价价格分统一采用高价优先法，即满足招标文件要求且价格最高的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分＝（投标报价/评标基准价）×30％×100。

具体评分细则如下：

- 商务、技术及报价文件详细评审标准

| 条款号 |  | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 商务技术评分标准 | 项目运营管理方案 | 9分 | 投标人满足招标文件要求，以农耕文化为纽带，以农业旅游为特色，以持续运营为宗旨，全力打造“农业+文游+社区”于一体的农业现代景观示范区，在投标文件中提供项目运营管理方案。 评委根据项目运营理念、运营策略、业态布局、功能规划的创新性、科学性、可行性等方面内容进行综合评分。本项满分 9 分。 注：投标文件中未提供或提供材料不符合要求的不得分。 |
|  |  | 农业种植方案 | 9分 | 投标人根据云水岗北项目地理位置、项目定位、周边配套等，在投标文件中提供农业种植方案（种植计划和种植品种需详细列出）。 评委根据项目种植布局、种植计划的科学性、合理性、品种观赏性等方面进行综合评分。本项满分 9 分。 注：投标文件中未提供或提供材料不符合要求的不得分。 |
|  |  | 土地养管看护方案 | 9分 | 投标人需要对项目现场进行实地踏勘，对土地现况及问题进行梳理分析提供养管看护方案。 评委根据项目现况、问题梳理、养管方案、看护方案等方面内容进行综合评分。本项满分 9 分。 |
|  |  | 项目人员配备 | 8分 | 投标人根据项目特点，合理设置组织架构，组建农业种植、运营管理团队，在投标文件中提供项目人员配备方案。 评委根据人员配置的合理性、专业性等内容进行综合评分。本项满分 8 分。 注：投标文件中未提供或提供材料不符合要求的不得分。 |
|  |  | 项目实施方案 | 9分 | 投标人满足项目的前提下，匹配合适的组织和人员，制定切实可行的规章制度、实施措施、进度保障措施、质量管理控制体系、内部考核机制； 在投标文件中提供实施方案，评委根据项目管理的进度控制、质量保证、配置管理、考核管理等方面内容进行综合评分。本项满分 9 分。 注：投标文件中未提供或提供材料不符合要求的不得分。 |
|  |  | 农业项目品宣及农文旅活动方案 | 9分 | 投标人结合项目要求，在投标文件中提供农业项目品宣及农文旅活动方案。 评委根据投标人提供的品宣及农文旅活动方案的科学性、合理性、丰富性、趣味性等进行综合评分。本项满分 9 分。 注：投标文件中未提供或提供材料不符合要求的不得分。 |
|  |  | 项目培训方案 | 8分 | 投标人需根据实施项目的特点为招标人制定详细可行的培训方案。 评委根据投标人业务人员培训安排的合理性和培训师资的可靠性等内容进行综合评价。本项满分 8 分。 注：投标文件中未提供或提供材料不符合要求的不得分。 |
|  |  | 项目应急方案 | 9分 | 根据投标人提供的应急方案措施，特别针对各种自然灾害、重大活动、节假日期间，如何采取有效的管理和保障措施，根据应急方案措施的科学性、完善性、可行性等内容进行综合评分。本项满分 9 分。 注：投标文件中未提供或提供材料不符合要求的不得分。 |
|  | 报价文件评分标准 | 投标报价 | 30分 | 投标报价价格分统一采用高价优先法，即满足招标文件要求且价格最高的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分＝（投标报价/评标基准价）×30％×100。 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |  |  |
| / |  |  |  |  |

3.确定中标候选人

3.1计算最终得分

将每个有效投标人的商务技术部分及投标报价部分得分汇总，得出该投标人的最终得分。

投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。

3.2按照有效投标人最终得分由高到低排出中标候选人。

综合评分相等时，以投标报价高的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，由评标委员会根据投标文件投票，按少数服从多数的原则确定中标候选人顺序。

评标委员会对经审核后综合评审排名第一的为中标候选人，排名第二的为第二中标候选人。

第九条 各投标人的得分一经得出，并核对无误后，任何人不得更改。

第十条 评标委员会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

第十一条 评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

第十二条 评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十三条 在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

### 第五章 开标与评标

一、开标

1、招标人将在投标人须知前附表规定的时间和地点组织公开开标。投标人授权代表应携带身份证明参加并签到。

2、开标前，招标人将会同监督人员或公证人员进行验标（检查投标文件密封情况），并宣布检查结果。确认无误后开标。

3、评委会先对各投标人的商务及技术标进行评审，评审结束后再进行报价文件开标。

4、报价文件开标时，招标人将当众宣读投标人名称、投标价格、书面修改和撤回投标的通知，以及招标人认为合适的其它详细内容。只有在开标时唱出的优惠，评标时才予以考虑。

5、在评审结束前，未得到招标人允许，投标人授权代表不得离开开标现场。

二、投标文件的澄清、说明或补正

1、为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

2、投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

3、开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

三、评标

1、 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人进行评审。

2、初审时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的初审指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的质量等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

3、如果投标文件未通过初审，投标无效。

4、评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

四、有下列情况之一者，投标文件无效

1、有编制技术错误的；

2、未按照招标文件要求封装的；

3、不能满足招标人服务周期要求的；

4、投标人所提供的证书和资料经查有弄虚作假行为的；

5 、投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个报价，且未书面声明以哪个报价为准；

6、其他未能实质性响应招标文件的。

五、废标处理

在招标采购中，出现下列情形之一的，招标人有权宣布废标：

1、符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

2、投标人的报价均超过招标预算，招标人不能支付的；

3、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4、因重大变故，招标任务取消的。

### 第六章 定标与签订合同

一、定标

1、评委会按招标文件规定的评标办法排出中标候选人。

2、如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容进行资格审查。资格审查视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

3、原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

二、中标通知书

1、招标人将以中标通知书形式通知中标人，其投标已被接受。

2、招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

三、签订合同

中标人应在中标通知书发出之日起三十日内（具体时间、地点见中标通知书）与招标人签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

四、解释权

本招标文件的解释权属于安徽省清和建设发展有限责任公司。

## 第七章 合同条款及格式

云水岗北农业种植景观大田运营管理服务项目合同

委托方： 安徽省清和建设发展有限责任公司(以下简称甲方)

公司住所:合肥市经济技术开发区合肥空港保税物流中心通关服务中心A座

法定代表人:李锐锋

受托方：        (以下简称乙方)

公司住所:

法定代表人:

项目签订地：合肥市包河区

安徽省清和建设发展有限责任公司通过合肥滨湖投资控股集团有限公司组织的招标采购活动，经评标小组评定，           为云水岗北农业种植景观大田运营管理服务项目中标人，现按照招标文件确定的事项签订本合同。根据《中华人民共和国民法典》及有关法律法规之规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条 服务内容

云水岗北项目位于合肥新桥科技创新示范区，项目内农业种植景观大田面积约 700亩，包含池塘、道路、沟渠、河道、田间机耕路等面积（具体内容详见图纸）。甲方委托乙方对云水岗北项目农业种植景观大田提供农业种植、运营、管理服务，以农耕文化为纽带，以农业旅游为特色，以持续运营为宗旨，全力打造“农业+文游+社区”于一体的农业现代景观示范区。

1、管理服务：

①乙方在履行合同义务期间，应遵守国家有关法律、法规、维护甲方的合法权益。

②乙方应组建能够满足本项目服务需要的项目组，按照工作范围和内容完成服务工作，并向甲方汇报工作进展。

③乙方应自行承担项目实施过程中的安全责任，甲方在任何情况下不承担任何责任。

④甲方如需要乙方做好相关服务和配合工作的，乙方应在24小时内与甲方对接，并按要求适时做好服务和配合工作。

⑤农业种植景观大田服务范围内产生的突发争议事件，应由乙方自行协调解决。

⑥服务范围内的农田、池塘、道路及林地应由乙方进行日常维护并指派专人看守。

2、运营服务：

①乙方应根据云水岗北项目地理位置、项目定位、周边配套等因素制定经营方针以及农业种植方案，相关方针及方案按季度与甲方协商、汇报。

②乙方应负责农业板块年度活动规划，指导活动策划与执行。

③乙方应负责农业板块全年品宣工作方案，指导对接媒体资源、协作文案与美工、自媒体平台管理，景观大田形象等设计工作，以及产品的开发与设计工作，提出危机公关的处置方案。策划、组织实施行业性活动（农文旅相关活动）。

④乙方应负责提报农业种植景观大田活动运营区域公用配套提升方案、游艺区域建设运营方案及配套设施维护管理等工作。

⑤乙方应负责项目整体经营管理，提报运营成本预算，并接受甲方的考核，项目运营理念要突出文化主题、地区特色等。整合项目区域内产品资源，负责产品销售。

⑥乙方应建立、建全运营管理体系、规章制度等，交由甲方审核监督。

⑦乙方每年需组织不少3次的相关培训（包括但不限于礼仪、安全生产、业务专业技能等培训）。

⑧在持续性经营过程中出现的问题（包括但不限于安全生产工作、成本管控等）乙方应及时提出修正建议，确保农业板块稳步提升、发展、经营。

⑨乙方应根据年度经营计划，分解任务目标，制定考核计划，对现场员工进行考核工作，考核结果报送甲方审核监督。

3、种植服务：

①甲方有权指定乙方种植相关品种和数量，乙方需提供年度种植计划报甲方审定后实施。若产生乙方报送种植计划外的特约种植任务，甲方支付相关品种农作物种植所产生的生产资料、人工、机械、管理、加工、包装、运输及技术服务等费用。

②乙方承担设备、日常管理及所有工作(包括但不限于育苗移栽、肥水管理、病虫草防除、作物收获及销售等)。

③经审定后的年度种植计划，乙方需自行采购优质种子或种苗、肥料和药品、进行土肥水病虫害防治、统一广告宣传、统一申报品牌销售等；乙方负责管理并对指定的种植区域进行种植。

④相应的农机设备使用需求由乙方自行解决。

⑤因乙方管理不当造成死苗、枯苗，植株间距过大等情况，使整体景观受到影响，其面积合计不得超过10%。如若因为自然灾害造成上述情况，乙方在积极采取相应补救措施后效果任无法保证，在与甲方协商确认后，乙方不承担相关责任。

⑥乙方有义务配合甲方迎接各级政府和部门检查。

⑦乙方必须保证遵守国家土地管理的相关法律,确保土地不抛荒,不改变土地用途,不对土地造成永久性损害。未经甲方同意不得擅自改变土地、水系、道路现状。合同期内要保护好承包的土地，不得损毁土地；合同到期或解除后，若造成土地损毁，乙方必须负责土地复耕。

⑧乙方保证对食品安全负责,所生产产品符合食品安全相关规定,不达标产品绝不流向市场。

⑨收割后产生的附料（秸秆）等，要求采用环保的处理方式。

⑩甲方有权对乙方种植过程的操作进行检查、监督并提出整改措施。

乙方不得将土地经营权进行转让，一经发现，甲方有权解除合同，收回土地，乙方现场种植土地地上经济作物作为违约赔偿并扣除项目履约保证金。

⑪在合同履行期内,乙方负责田间管理,对缺苗、植株被破坏等情况要及时采取有效措施进行补救,对此造成的经济损失由乙方自行承担。

⑫乙方在服务期结束后，当季农作物成熟收割完成后完成清场工作，不得耽误下一期农业种植工作的开展。

第二条  服务要求

1、管理服务要求：

①运作过农业种植管理项目，有自己的自持项目和优质团队；

②根据上述服务内容，搭建完善组织构架，并且服务期阶段委派人员的行业（专业）工作经验不少于3~5年；乙方自行承担委派人员的住宿、交通等费用。

③项目服务期间，乙方年投入额不得少于土地流转租金的 80 %，乙方年投入额需提供台账、发票等佐证材料。

④项目服务期间，若乙方服务严重偏离甲方需求，甲方有权解除合同，收回土地。乙方现场种植土地地上经济作物作为违约赔偿并扣除项目履约保证金。

2、运营服务要求：

①全盘负责农业板块的运营工作，包括但不止于产业品牌服务、产业招商服务、文旅运营服务、文旅营销服务、文旅招商服务等，并协助甲方做好内外部的协调沟通，完成项目品牌价值的快速提升；

②根据项目运营目标和甲方需求，制定项目品牌宣传计划，并举办相关活动。

③行业活动：运营服务期内每年度策划并成功举办不少于4场行业活动（农文旅相关活动，乙方需在服务方案里具体阐述）。

3、种植服务要求：

①乙方种植相关品种和数量需按期报告甲方。

②甲方有权对乙方种植过程的操作进行检查、监督并提出整改措施。

③甲方享有所有关于惠农补贴和政府产业扶持政策，所有涉及该地块的农业扶持政策补助归甲方所有，乙方必须配合甲方做好相关工作并提供相关资料。

④乙方在国家法律、法规和政策允许范围内，享有自主生产经营权、产品收益权、处置权，包括水源、道路、沟渠等使用权。

⑤由于政府规划建设或相关政策需要，甲方有权提前解除合同，乙方必须无条件响应，但甲方需提前一个月通知乙方并协助乙方与当地政府部门协商青苗补偿等费用。费用补偿以政府部门确定为主，甲方不做另行补偿。

4、业态与功能要求：

①总体布局合理，人流动线顺畅、安全；

②业态规划与运营活动协调考虑，注意避免出现不协调的场景；

③通过合理的功能布局使各活动、住宿、餐饮与公共空间之间自然衔接；

④按照国家、地方相关行业规定，设定专业的储藏和其他功能的设施，同时兼顾通风、采光和藏品保护等要求。

5、安全性要求：

①项目整体运营管理与日常经营活动，应满足相关规范要求，满足现行国家和地方对消防、环保和安全生产的要求；

②项目整体经营业态以及运营活动应考虑安全性，保证游客和工作人员不会受到任何人身伤害；

③乙方应自行承担项目实施过程中的安全责任，甲方不承担任何经济和法律责任。如发生重大安全生产事故，甲方有权单方面解除合同，收回土地，乙方现场种植土地地上经济作物作为违约赔偿并扣除项目履约保证金。

6、财务管理要求：

本项目要建立健全的财务管理制度，项目单独建账，收支独立核算。

第三条 服务期限

3.1本项目服务期限暂定为1年，自合同签订之日起至   年    月    日止。 合同期内经考核合格、乙方履约良好且合同甲乙双方同意，可续签下一年度合同，续签合同时中标费率和本合同其他条款均保持不变。续签合同最多可达到两次，最长续租期限不超过2025年12月31日。

3.2为保证本合同约定条款的正常执行，乙方在中标通知书发放后7日内向甲方缴纳履约保证金叁万元。若乙方发生本合同约定的违约情形，甲方有权按照合同约定在履约保证金中扣除违约金。甲方在履约保证金中扣除违约金后，乙方应在5日内补足履约保证金，若未能按时补齐的，甲方有权单方面解除合同。

3.3合同解除或履行期满，甲方扣除乙方应承担的违约金且乙方完成合同义务后30个日历天内，将剩余履约保证金返还至乙方（无息）。

第四条 费用标准及付款方式

4.1本项目中标费率为百分之     。

结算费率确定方法：年度考核总分90分以下每扣1分项目年利润提取支付运营管理费比例上浮2%。（如中标费率为10%，年度考核总分为85分，则利润提取支付运营管理费比例为10%+5*2%=20%）。

4.2乙方以本项目税后利润为基数，按照结算费率确定的比例向甲方支付运营管理费。即当前合同年期满后一个月内，由甲方指定的会计师事务所完成项目收支审计工作，乙方予以配合，审定项目税后利润。乙方按照甲方审定的税后利润和考核后确定的结算费率计算运营管理费，在收到甲方书面通知之日15日内向甲方支付运营管理费。

4.3本项目付款均以银行转账的形式支付。

甲方银行账号资料如下：

户名：安徽省清和建设发展有限责任公司

开户行：中国光大银行股份有限公司合肥皖江路支行

账号：79470188000286752

第五条 考核要求

5.1甲方按照招标文件中的考核办法对乙方进行项目运营管理考核。项目考核采用日常考核、春秋种植季考核、年度考核三种形式。考核采用百分制，年度考核总分为年度考核指标得分值*40%+日常考核分值平均值*20%+春秋种植季考核分值平均值*40%。（具体考核办法详见招标文件要求）。

5.2 甲方对乙方进行运营管理服务考核，考核与项目年利润提取支付运营管理费比例挂钩，年度考核总分75分及以上为合格。其中：年度考核总分达到90分及以上视为服务优秀，年度考核总分90分以下每扣1分项目年利润提取支付运营管理费比例上浮2%。若考核总分数低于75分，甲方有权直接解除合同，乙方现场种植土地地上经济作物作为赔偿并扣除项目履约保证金。

第六条 甲方权利义务

6.1甲方有权督促乙方按照国家相关规定行使农村土地经营权，对土地的使用权进行依法管理和监督，不得使其荒芜。甲方有权对乙方在服务过程中的工作进行监督，有权中止不合理事项或工作。

6.2 审批乙方提交的年度种植计划、年度经营计划、年度投入计划、品宣方案、业态规划图、项目定位及分布图等。

6.3甲方有权根据项目的需求，定期召集乙方人员参加相关工作会议并汇报农业运营管理工作及进度，并对乙方进行定期考核。

6.4合同到期或者解除后，监督乙方对需要还耕的承包土地还耕修复，收回委托种植的土地。

6.5 甲方有权对乙方种植过程进行监督检查并提出整改措施，对乙方提供的服务提出建议。

6.6甲方应全面掌握项目经营管理情况。

6.7甲方负责本项目服务范围内土地流转费用的支付。

6.8甲方提供农业用地及水利等基础设施现状给乙方经营。

6.9对于经营管理中严重失职或违法乱纪的乙方人员，甲方有权通知其退场并要求乙方更换，乙方接到甲方书面通知后24小时内回复并于7日内更换符合甲方要求人员。

6.10合同期内甲方不得在未经乙方同意的情况下将本合同下的管理服务以有偿、无偿或其他方式委托任何第三方。

6.11法律法规或双方约定的其他权利义务。

第七条 乙方权利义务

7.1乙方按照招标文件及本合同约定提供运营管理服务工作，完成项目年度投入计划。乙方年投入额不得少于服务范围土地流转租金的80%（土地流转租金费用标准参照甲方签订的土地流转合同租金标准）。合同生效乙方进场后7日内向甲方提供资金投入计划，甲方有权核对乙方资金台账，年投入额若有不足部分需进行差额补款并汇入甲方指定账户作为违约赔偿（如服务范围700亩，当年土地流转租金为600元/亩，则乙方年投入额= 80%*700*600=336000元，若核对资金台账后确定当年实际年投入额小于336000元，则不足部分作为违约金由乙方赔偿给甲方。）

7.2乙方需按照甲方审定的年度种植计划、年度经营计划、品宣方案、业态规划图、项目定位及分布图等执行。

7.3乙方应按时提交工作计划给甲方，该计划包括但不限于运营管理、人事管理、物资采购等相关工作内容。乙方根据甲方批准后的工作计划开展种植运营管理工作，实际管理过程中不得违背甲方发展规划、发展意图等。

7.4、乙方有义务定期向甲方汇报种植营运管理等提供服务过程中的重大事项和情况，具体汇报流程等由双方以书面报告、会议、备忘录等形式予以明确。

7.5乙方在本合同签署后10日内根据项目人员配备方案配置农业种植、运营管理团队，明确项目负责人，并将项目人员资料向甲方提交报备。乙方委派人员如有变动，乙方应及时增补人员并书面告知甲方。乙方项目负责人、核心团队定期参加甲方组织的沟通协调会。

7.6乙方不得擅自改变区域内土地用途,不得使其荒芜，未经甲方同意不得擅自改变土地、水系、道路现状。合同期内要保护好承包的土地，不得损毁土地；合同到期或解除后，若造成土地损毁，必须负责土地复耕。如乙方拒不履行本条约定的复耕义务，甲方可自行委托第三方复耕，由此产生的费用和造成的损失由乙方承担。

7.7乙方负责所用农田水利及基础配套设施运行维护保养，满足四季种植的需求。为提高土地抗御自然灾害的能力和方便耕作，提高效率，乙方可以在征得甲方同意的前提下进行必要的水利建设、道路建设、电力系统建设。合同期满委托运营土地及经甲方同意由乙方投资兴建的各项设施以及其地上附属物全部无偿移交给甲方。

7.8乙方不得将本项目进行转包、分包或采取挂靠方式。一经发现，甲方有权单方面解除合同，并追究乙方相关责任。

7.9乙方有保守甲方商业秘密的义务，未经甲方许可，不得泄露甲方提供的所有信息、资料。

7.10乙方承担运营期间安全生产管理工作的义务与责任，除不可抗力因素外（详见第十二条 不可抗力）；乙方负责服务期间自身员工及雇员的安全生产管理，服务期内所发生的所有民事、刑事、劳资纠纷、安全事故等一切责任及经济损失均由乙方自行承担。

7.11 法律法规或双方约定的其他权利义务。

第八条 甲乙双方的其他约定

8.1本项目所有资产及地上构筑物、易损易耗品或物品等所有权归甲方所有，乙方不得以任何方式将其对外出售、抵押、处置或者对外投资；乙方在项目服务的全过程中，处理或者更换甲方移交的资产及地上构筑物、易损易耗品或物品时须经甲方书面同意后方可实施；对于处置更新替换后不再使用的资产及地上构筑物、易损易耗品或物品等所获得的收入归甲方所有。

8.2未经甲方许可，乙方不得直接收取项目客户的意向金、履约保证金、租金等任何款项。

8.3合同到期或提前解除后，乙方应在10日内退出对云水岗北项目农业种植景观大田的种植及运营管理，并同时将属于甲方所有的移交本项目所有资产及地上构筑物、易损易耗品或物品等完好无损移交给甲方。合同其他条款对移交事项有约定的，按照相应约定执行。

第九条 合同的解除与乙方退管事宜

9.1本合同有下列情形之一的，本合同予以解除，甲乙双方互不追究违约责任。

(一)经当事人双方协商一致，又不损害国家、集体和个人利益的；

(二)订立合同所依据的国家政策发生重大调整和变化的；

(三)甲方在该区域内云水岗北项目因建设用地原因无法续建的；

(四)甲方签订的土地流转合同因故无法履行的；

(五)因地震、战争等不可抗力因素使合同无法履行的；

9.2乙方有下列期限之一的，甲方有权解除本合同。因此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方追偿。

（一）乙方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；

(二)乙方丧失经营能力使合同不能履行的；

（三乙方擅自委托第三方生产经营的；

(四)本合同中约定的其他甲方有权解除合同的情形。

第十条 违约责任

10.1若乙方未经甲方同意，未向甲方提供本合同约定的服务连续超过30日，以及未能达到合同约定的服务质量，且经甲方书面通知后15日内仍不改正，将视为违约，甲方有权书面通知乙方解除本合同，乙方向甲方全额支付服务范围内流转土地运营管理费，乙方现场种植土地地上经济作物作为违约赔偿并扣除项目履约保证金。

10.2如乙方无正当理由逾期支付本合同项下任何应付未付款项超过30日以上，且经甲方书面通知后15日内仍未支付的，将视为违约，甲方有权书面通知乙方后解除本合同，乙方仍需按本合同约定支付款项，乙方全额支付服务范围内流转土地运营管理费，乙方现场种植土地地上经济作物作为违约赔偿并扣除项目履约保证金。

10.3除非本合同另有约定外，在以下情况下，守约方均有权提前解除本合同，且解约方有权向对方追究因此受到的全部损失：

①除另有约定外，在本合同的执行中一方不能履行本合同规定的责任、义务和承诺，并收到对方书面通知30日之内未采取积极有效的纠正措施，则对方有权随时以书面形式通知解除本合同。

②甲、乙任一方严重损害对方的利益，则对方有权随时以书面形式通知解除本合同。

10.4在乙方运营管理期间，发生较大安全生产事故及以上的，则甲方有权即刻解除本合同，不予退还履约保证金，乙方应承担事故所产生的一切经济及法律责任（包括但不限于事故赔偿、行政处罚等）均由乙方承担，非乙方因素除外。

第十一条 知识产权和保密约定

11.1在履行本合同的过程中，一方向对方披露的知识产权归披露方所有；运营期期间本项目所产生的知识产权归甲方所有；若乙方想使用，需经甲方同意后方可使用。

11.2未经另一方事先书面同意，任何一方不得擅自公开、出版、发表或以其他任何方式向任何第三人披露项目招商、营运管理托管内容或其任何部分或在本合同谈判或履行期间获得的对方具有商业秘密性质的信息（保密信息）。但以下情形除外：

①在披露前已经被公开。

②接受方在披露前已经独立研究获得。

③接受方在披露前通过第三方合法途径获得。

④接受方的披露是为履行本合同已获得披露方授权。

⑤政府有关部门、法院、仲裁委员会或律师审阅或审查需要披露。

11.3本合同终止或解除后，双方在本条款下的保密义务应仍然保持有效并对双方具有约束力，直至本合同终止或解除满五年。

第十二条 不可抗力

12.1本合同内提及之“不可抗力”是指任何不可预见、不可避免及不能克服的，并对双方履行协议相关条款或补充条款和条件能产生实际影响或不良影响（包括阻止、妨碍或延误协议的履行）的任何条件或情况，包括但不限于：

①任何政府的政策或法规、法令;

②影响或任何自然因素或其他天灾，如暴风、洪水、干旱、雷击、地震或其他自然灾祸;

③瘟疫、流行病疫或检疫隔离；

④战争行为（不论是否宣战），恶意破坏、恐怖活动。

12.2如因不可抗力原因，甲乙任何一方不能按照合同履行其义务，该方不负违约责任，但是一方应在事件发生后10个工作日内向另一方书面报告所发生的不可抗力，并提供有关的证明文件。任何相关的期限应根据该事件所影响的期限相应顺延。不可抗力事件消失时，原无法履行义务的一方应继续履行其义务。如因不可抗力致使合同无法继续履行的，则本合同可以经双方协商后终止，甲方并应于合同终止后30日内结清乙方已提供服务的对应的相关费用。

第十三条 争议的解决

本合同项下发生的争议，由双方当事人友好协商解决；协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条 其他

14.1  本合同未约定事项以招投标文件为准，其他未尽事宜经双方协商后签订补充协议。补充协议、合同附件与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同一式捌份，经甲乙双方签字盖章后生效，双方各执肆份，具有同等效力。

14.3本合同所注明的通讯方式均为有效通讯方式，均能产生送达的法律效力，若有变更，应在变更后三日内书面通知对方，若未能及时通知，按原通讯方式通知均视为有效送达，因此产生的不利后果由变更方承担。以邮寄方式送达的，以邮件签收当日视为送达；以电子邮件方式送达的，发送成功后即视为送达。

（以下无正文）

| 甲方：(盖章) | 乙方：(盖章) |
| --- | --- |
| 授权代表（签字）： | 授权代表（签字）： |
| 地 址： | 地址： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子信箱： | 电子信箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 签约日期： |  |

第八章 投标文件格式

（项目名称）

投

标

文

件

【商务及技术标】

投标人：

年     月     日

目  录

一、投标函（不含报价）

二、法定代表人身份证明或授权委托书

三、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

（二）投标人综合简介

（三）投标人信誉情况

四、项目运营管理方案

五、农业种植方案

六、土地养管看护方案

七、项目人员配备

八、项目实施方案

九、农业项目品宣及农文旅活动方案

十、项目培训方案

十一、项目应急方案

十二、服务承诺

十三、关于服务范围内土地年投入额的承诺函

十四、其他资料

### 一、投标函

安徽省清和建设发展有限责任公司：

1．我方已仔细研究               招标文件的全部内容，在考察项目现场后，愿以报价文件投标函中的投标总报价，并承诺按本招标文件、合同条款的条件、承担上述项目的全部内容。

2. 我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。

3. 质量：响应招标文件要求；服务期限：响应招标文件要求。

4.如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）在你方和我方进行合同谈判之前，我方将按照投标文件中填报人员及招标文件提出的最低要求填报派驻本标段的其他管理和技术人员及主要机械设备，经你方审批后作为派驻本标段的项目管理机构主要人员和主要设备且不进行更换。我方承诺除非招标文件另有约定，我方派驻本标段的项目负责人及项目管理机构主要人员均为我单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员）。如我方拟派驻的人员和设备不满足合同附件要求，你方有权取消我方中标资格；

（6）按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税（适用于注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人）；

5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，符合资格审查条件(信誉最低要求)。如有弄虚作假，将承担相应的法律责任，并赔偿由此造成的一切损失。

6.除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

7.我方承诺，如我方中标，我方将在中标后为本项目配备不低于招标文件要求的团队技术人员。

8.我方承诺，如我方中标，我方将在中标后按照招标文件要求提供本地化服务。

9. 我方承诺，我方将在中标后按照招标文件要求完成土地年投入额。

10.我方同意提供你方可能要求的与投标有关的一切数据或者资料，并完全理解你方不一定接受最高价的投标。

11.我方承诺不向第三方透露与招标相关的所有信息。

12.                           （其他补充说明）。

投 标 人：                                             （盖单位章）

法定代表人：                                         （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：           电话：            传真：

投标人基本账户开户名：			 账号：			 	     开户行：

日期：____    _年_       _月_    ___日

### 二、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年      月        日

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

身份证号码（代理人）：

年        月        日

注：

法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

### 三、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 各类注册人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 其他人员 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联 企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数__%以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据招标文件招标公告投标人资格及第二章“投标人须知”前附表附录1的要求在本表后附营业执照、税务登记证及相关资质证书(扫描件)等材料。

（二）投标人简介

（投标人可自行制作格式）

企业简介(包括但不限于主要业务、组织结构、完成业绩情况、协作企业等)，格式自拟。

（三）投标人信誉情况

投标人无需提供相应资料，在投标函中提供承诺即可。如承诺与实际不符，则视为投标人弄虚作假骗取中标，予以处理。

### 四、项目运营管理方案

投标人根据招标文件要求，提供项目运营管理方案，格式自拟。

### 五、农业种植方案

投标人根据招标文件要求，提供农业种植方案，格式自拟。

### 六、土地养管看护方案

投标人根据招标文件要求，提供土地养管看护方案，格式自拟。

### 七、项目人员配备

投标人根据招标文件要求，提供项目人员配备方案，格式自拟。

### 八、项目实施方案

投标人根据招标文件要求，提供项目实施方案，格式自拟。

### 九、农业项目品宣及农文旅活动方案

投标人根据招标文件要求，提供农业项目品宣及农文旅活动方案，格式自拟。

### 十、项目培训方案

投标人根据招标文件要求，提供项目培训方案，格式自拟。

十一、项目应急方案

投标人根据招标文件要求，提供项目应急方案，格式自拟。

投标人对照商务及技术文件初步评审及详细评审条件，自行提供资料。

### 十二、服务承诺

安徽省清和建设发展有限责任公司：

我方承诺为本项目提供                                                                    。

1.完全响应招标文件要求。

2.承诺按照投标文件提供服务。

我公司对以上承诺的真实性承担责任。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，视作弄虚作假，我公司承担由此产生的一切后果。

投 标 人：                                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

### 十三、关于服务范围内土地年投入额的承诺函

安徽省清和建设发展有限责任公司：

关于贵方2022年   月   日开标的云水岗北农业种植景观大田运营管理服务项目，本公司在此承诺，在项目服务期间我司年投入额不少于服务范围土地流转租金的80%（土地流转租金费用标准参照招标人签订的土地流转合同租金标准），并按需求提供资金投入计划。招标人有权核对我司资金台账，对年投入额不足部分我司进行差额补款并汇入招标人指定账户作为违约赔偿（如服务范围700亩，当年土地流转租金为600元/亩，则年投入额= 80%*700*600=336000元，若核对资金台账后确定当年实际年投入额小于336000元，则不足部分作为违约金由投标人赔偿给招标人）。

我公司对以上承诺的真实性承担责任。若被发现存在任何虚假、隐瞒情况，视作弄虚作假，我公司承担由此产生的一切后果。

投 标 人：                                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

### 十四、其他资料

投标人对照招标文件，提供符合招标公告、评标办法等规定的相关证明文件。

如证明或声明与实际不符，将被取消投标或中标资格。

（一）项目人员配备

根据投标人项目人员配备方案，提供负责此项目负责人和主要实施人员相关资质证明。

### 拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

投标人应根据招标文件要求在本表后附相关证明材料。

招标

## 投标文件
（报价文件）

投标人：

年         月         日

目  录

一、投标函

二、报价表

三、其他资料

### 一、投标函

安徽省清和建设发展有限责任公司：

- 我方已仔细研究             招标文件，在考察项目现场后，愿意以费率（大写）：百分之      的投标总报价（含税），并承诺按本招标文件、合同条款的条件、承担上述项目的服务内容。

2. 我方已按招标文件要求详细审核并确认全部招标文件及有关附件，充分理解投标价格不得低于企业个别成本有关规定。我方经成本核算，所填报的投标报价不低于企业个别成本。

3.                           （其他补充说明）。

投 标 人：                                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                           （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码：           电话：            传真：

日期：____    _年_       _月_    ___日

### 二、报价表

1-1 报价表

项目名称：云水岗北农业种植景观大田运营管理服务项目

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 招标范围 | 全部 |
| 报价 （详见备注说明） | 费率（大写）：百分之 |
| 备注说明 | 报价费率≥百分之十，否则视为投标无效。 |

投 标 人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字或盖章）

### 三、其他资料

投标人对照报价文件初步评审及详细评审条件，自行提供其他相关资料（如有）。